Jarski Paul
Sok Chanattan
LU2IN013

Product Backlog :
User stories	Estimation de la taille	Estimation de la priorité	En attente	Prêt	Terminé
L’utilisateur veut voir le monde	50	1		X
L’utilisateur veut pouvoir se déplacer dans le monde	5	6	X
L’utilisateur veut voir plusieurs agents.	10	2	X
L’utilisateur veut voir des modifications au paysage	10	3	X
L’utilisateur veut voir des agents à comportements et apparences différents	10	4	X
L’utilisateur veut pouvoir invoquer des entités	2	9	X
L’utilisateur veut voir un volcan	20	10	X
L’utilisateur veut voir de la météo	30	7	X
L’utilisateur veut du sang (des animaux qui se mangent)	25	8	X
L’utilisateur veut voir Godzilla	50	14	X
L’utilisateur veut voir des fleurs dynamiques	30	11	X
L’utilisateur veut voir une génération de terrain aléatoire	20	5	X
L’utilisateur veut pouvoir interagir avec les agents	70	13	X
L’utilisateur veut pouvoir interagir avec l’environnement	70	12	X
L’utilisateur veut que la vitesse des agents soit affectée par le terrain
L’utilisateur veut que les agents mangent.
L’utilisateur veut que les agents puissent prospérer ou mourir de faim.
L’utilisateur veut voir la reproduction des agents (sexuelle ou asexuelle)
L’utilisateur veut voir des mutations aléatoires, p.ex vitesse
L’utilisateur veut voir pousser des plantes
L’utilisateur veut voir la propagation des plantes
L’utilisateur veut voir des agents en flammes
L’utilisateur veut voir les agents fuir les incendies
L’utilisateur veut voir l’évolution des populations dans le monde
L’utilisateur veut voir Godzilla émerger de l’eau
L’utilisateur veut voir l’effet de la haleine atomique de Godzilla sur les agents et plantes
L’utilisateur veut voir apparaître et disparaître Godzilla selon les conditions de l’environnement
L’utilisateur veut voir de nouveaux éléments du terrain e.g. sable, rochers, neige.
L’utilisateur veut voir des écoulements d’eau/lave.