Jarski Paul
Sok Chanattan
LU2IN013

Product Backlog :
User stories	Estimation de la taille	Estimation de la priorité	En attente	Prêt	Terminé
L’utilisateur veut voir le monde	50	1			X
L’utilisateur veut pouvoir se déplacer dans le monde	5	6			X
L’utilisateur veut voir plusieurs agents.	10	2			X
L’utilisateur veut voir des modifications du paysage	50	3		X
L’utilisateur veut voir des agents à comportements et apparences différents	10	4		X
L’utilisateur veut pouvoir invoquer des entités	2	9	X
L’utilisateur veut voir un volcan	20	10	X
L’utilisateur veut voir de la météo	30	15	X
L’utilisateur veut que les agents mangent	25	8			X
L’utilisateur veut voir Godzilla	50	14	X
L’utilisateur veut voir des fleurs dynamiques	30	11		X
L’utilisateur veut voir une génération de terrain aléatoire	20	5			X
L’utilisateur veut pouvoir interagir avec les agents	70	13	X
L’utilisateur veut pouvoir interagir avec l’environnement	70	12	X
L’utilisateur veut voir des comportements de fuite/chasse	20	7			X
L’utilisateur veut voir pousser des plantes	5	16			X