Jarski Paul
Sok Chanattan
LU2IN013

Product Backlog :
User stories	Estimation de la taille	Estimation de la priorité	En attente	Prêt	Terminé
L’utilisateur veut voir le monde	50	1			X
L’utilisateur veut voir une propagation	30	16			X
L’utilisateur veut voir le monde tourner à une vitesse décente	50	15			X
L’utilisateur veut voir des champignons plus réalistes (pas des carrés)	10	17			X
L’utilisateur veut pouvoir se déplacer dans le monde	5	6			X
L’utilisateur veut voir plusieurs agents.	20	2			X
L’utilisateur veut voir des modifications du paysage	70	3			X
L’utilisateur veut voir des agents à comportements et apparences différents	30	4			X
L’utilisateur veut voir la reproduction asexuée des proies	5	21			X
L’utilisateur veut pouvoir invoquer des entités	2	9			X
L’utilisateur veut voir des plantes qui brûlent	5	18			X
L’utilisateur veut voir un volcan	20	10			X
L’utilisateur veut voir de la météo	30	22			X
L’utilisateur veut que les agents mangent	25	8			X
L’utilisateur veut voir Godzilla	20	20			X
L’utilisateur veut voir des fleurs dynamiques	30	11			X
L’utilisateur veut voir une génération de terrain aléatoire	20	5			X
L’utilisateur veut pouvoir interagir avec les agents	70	13			X
L’utilisateur veut pouvoir spawner de nouveaux agents à volonté	2	14			X
L’utilisateur veut pouvoir interagir avec l’environnement	70	12			X
L’utilisateur veut pouvoir voir les arbres et les ananas, quelle que soit la machine qui exécute le programme	2	19			X
L’utilisateur veut voir une meilleure apparence des agents	5	24			X
L’utilisateur veut voir des comportements de fuite/chasse	20	7			X
L’utilisateur veut voir pousser des plantes	10	23			X